PUNTOALERTA RD

# Especificación Técnica y Plan de Implementación del MVP

Guía step-by-step para construir el hackathon sin decisiones implícitas

| Versión | 2.0 |
| --- | --- |
| Propósito | Servir como master specification para Claude/coding agents y como Definition of Done del equipo. |

Identidad visual: blanco + morado + dorado, con una constelación de estrellas como símbolo de señales ciudadanas conectadas. La identidad evita copiar logotipos, proporciones o símbolos de organizaciones políticas.

# Contenido

01  Contrato de ejecución para Claude

02  Scope congelado del MVP

03  Stack y versiones

04  Arquitectura

05  Repositorio y convenciones

06  Variables de entorno

07  Modelo de datos

08  Contratos de API

09  Flujo de creación de reporte

10  Integración de IA

11  Detección de duplicados

12  Risk Engine

13  Integración meteorológica

14  Mapa y geoespacial

15  Routing y exposición

16  Estados y dashboard

17  Design system completo

18  Pantallas y comportamiento

19  Validaciones

20  Seguridad y privacidad

21  Observabilidad y errores

22  Testing

23  Datos seed y escenarios

24  Implementación por fases

25  CI/CD y despliegue

26  Demo y checklist final

27  Backlog P1/P2

28  Definition of Done global

29  Referencias

# 1. Contrato de ejecución para Claude

Regla principal Claude debe tratar este documento como especificación normativa. No debe cambiar stack, nombres de estados, esquema de datos, colores, rutas, contratos o pesos del Risk Engine sin registrar explícitamente la desviación y su razón.

1.  Trabajar fase por fase en el orden definido en la sección 24.

2.  Antes de escribir código de una fase, leer sus criterios de aceptación y tests requeridos.

3.  Implementar primero la ruta feliz más pequeña; después estados de error y validaciones.

4.  No avanzar si npm run typecheck, npm run lint y tests de la fase están rojos.

5.  Cada integración externa debe estar detrás de una interfaz/adaptador y tener un MockProvider para desarrollo/demo.

6.  No agregar dependencias sin necesidad. Si se agrega una, documentarla en README y fijar una versión compatible.

7.  No exponer service role keys, API keys, secretos o media privada al navegador.

8.  Cualquier dato de ciudadano se considera no verificado hasta que el sistema o un operador lo valide.

9.  Toda lógica importante debe ser determinista y testeable sin llamar a servicios externos.

10.  Al terminar una fase, actualizar /docs/implementation-status.md con PASS/FAIL por criterio.

## Formato de entrega de cada fase

Phase N completion report
- Files created/changed:
- Decisions made:
- Commands executed:
- Unit tests: PASS/FAIL
- Integration tests: PASS/FAIL
- E2E/manual checks: PASS/FAIL
- Known limitations:
- Ready for next phase: YES/NO

# 2. Scope congelado del MVP

## P0 — obligatorio para demo

PWA responsive con home, reporte, mapa, detalle y dashboard.

Reporte anónimo con 1 foto, GPS, fecha/hora y nota opcional.

Clasificación de imagen mediante VisionProvider real + modo mock.

Categorías: TRASH, BLOCKED_DRAIN, FLOOD_WATER, FIRE_SMOKE, BLOCKED_ROAD, OTHER.

Detección de duplicados geoespacial/temporal simple.

Risk Score 0-100, razones y niveles LOW/MODERATE/HIGH/CRITICAL.

WeatherProvider real (Open-Meteo) + mock/simulación.

Mapa con pins/clusters y filtros.

Dashboard con cola ordenada, validación y cambio de estado.

Comparador de 2-3 rutas usando OSRM y exposure score.

Seed/demo reproducible y script de demo.

Tests unitarios, integración, E2E smoke y accesibilidad básica.

## P1 — solo si P0 está verde

Video

Notificaciones

Ruta multi-stop de brigada optimizada

Moderación avanzada

Heatmap histórico

Blur automático de rostros/placas

## Fuera del MVP

Sanciones automáticas

Identificación de personas/placas

Predicción científica de inundaciones

Integración 9-1-1/COE en producción

Cobertura nacional

Native iOS/Android

# 3. Stack y versiones

| Capa | Decisión |
| --- | --- |
| Runtime | Node.js 24.20.0 LTS. |
| Framework | Next.js 16.3.3 Active LTS, App Router, TypeScript strict. |
| UI | Tailwind CSS 4.3+; componentes propios simples. Evitar framework UI pesado. |
| Validación | Zod para DTOs, env y respuestas de proveedores. |
| DB/Auth/Storage | Supabase: PostgreSQL + PostGIS + Auth + Storage privado. |
| Mapas | MapLibre GL JS v6. |
| Geometría | @turf/* para distancia/intersección/buffer. |
| Clima | Open-Meteo detrás de WeatherProvider. |
| Rutas | OSRM HTTP API detrás de RoutingProvider. |
| IA | OpenAI Responses API con entrada de imagen + Structured Outputs; modelo por env. Default sugerido costo/latencia: gpt-5.6-luna [S13]. |
| Unit/Integration | Vitest + Testing Library + MSW para mocks HTTP. |
| E2E | Playwright. |
| A11y | axe-core/playwright + auditoría manual WCAG 2.2 AA. |
| Deploy | Vercel + Supabase. |

Versiones validadas al 27/08/2026 Next.js 16.3.3 figura como Active LTS y Node 24.20.0 como LTS [S11]. Para dependencias menores, usar lockfile y no actualizar durante el hackathon salvo vulnerabilidad/bloqueo.

# 4. Arquitectura

Browser / PWA
  |
  | HTTPS
  v
Next.js 16 App Router
  |- Server Actions / Route Handlers
  |- Zod validation
  |- Auth guard (admin only)
  |- Domain services
       |- IncidentService
       |- VisionProvider -> OpenAI / Mock
       |- WeatherProvider -> Open-Meteo / Mock
       |- RoutingProvider -> OSRM / Mock
       |- RiskEngine (pure)
       |- DuplicateDetector (pure + PostGIS query)
  |
  v
Supabase
  |- PostgreSQL + PostGIS
  |- RLS
  |- Private Storage: report-media
  |- Auth: admin/operator

Regla de dependencias: UI → application/service → domain → adapters. Domain no importa SDKs externos.

RiskEngine y DuplicateDetector deben poder ejecutarse con objetos simples y tests sin DB.

Proveedores externos deben tener timeout, schema validation y fallback controlado.

El navegador nunca llama directamente a OpenAI, Open-Meteo u OSRM si requiere secretos/políticas; hacerlo desde server routes para centralizar observabilidad y validación.

# 5. Repositorio y convenciones

puntoalerta-rd/
  app/
    (public)/page.tsx
    report/page.tsx
    report/review/page.tsx
    map/page.tsx
    incident/[id]/page.tsx
    route/page.tsx
    dashboard/page.tsx
    dashboard/incidents/[id]/page.tsx
    api/
      reports/route.ts
      incidents/route.ts
      incidents/[id]/route.ts
      incidents/[id]/status/route.ts
      weather/route.ts
      routes/compare/route.ts
  components/
    ui/
    map/
    report/
    dashboard/
  domain/
    incident.ts
    risk.ts
    validation.ts
  services/
    incident-service.ts
    risk-engine.ts
    duplicate-detector.ts
  providers/
    vision/
    weather/
    routing/
  lib/
    supabase/
    env.ts
    logger.ts
    geo.ts
  supabase/
    migrations/
    seed.sql
  tests/
    unit/
    integration/
    e2e/
    fixtures/
  docs/
    implementation-status.md
    api-contracts.md
  .env.example
  package.json
  README.md

Archivos TypeScript: kebab-case. Componentes React exportados: PascalCase.

Funciones/variables: camelCase. Constantes de dominio: SCREAMING_SNAKE_CASE.

Enums persistidos se modelan como CHECK constraints o Postgres enum, y en TypeScript como Zod enums.

No usar any. TypeScript strict=true; noUncheckedIndexedAccess=true; exactOptionalPropertyTypes=true si el ecosistema no rompe.

Cada función de dominio compleja debe tener JSDoc corto explicando entradas/unidades, no comentarios narrativos obvios.

# 6. Variables de entorno

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=            # server only
OPENAI_API_KEY=                       # server only
VISION_MODEL=gpt-5.6-luna
VISION_PROVIDER=openai                # openai | mock
WEATHER_PROVIDER=open_meteo           # open_meteo | mock
OSRM_BASE_URL=https://router.project-osrm.org
APP_BASE_URL=http://localhost:3000
DEMO_MODE=true
REPORT_MAX_IMAGE_MB=8
DUPLICATE_RADIUS_METERS=60
DUPLICATE_WINDOW_HOURS=24
RISK_WEATHER_HOURS=6

Crear lib/env.ts con Zod; fallar al startup si falta un secreto requerido para el provider activo.

No prefijar secretos con NEXT_PUBLIC_.

Commit solo .env.example, nunca .env.local.

DEMO_MODE habilita clima simulado y seed helpers, pero nunca bypass de autenticación en producción.

# 7. Modelo de datos

## 7.1 Enums

incident_category = TRASH | BLOCKED_DRAIN | FLOOD_WATER | FIRE_SMOKE | BLOCKED_ROAD | OTHER
incident_status   = REPORTED | NEEDS_REVIEW | VALIDATED | ASSIGNED | IN_PROGRESS | RESOLVED | DISMISSED | DUPLICATE
risk_level        = LOW | MODERATE | HIGH | CRITICAL
report_source     = CITIZEN | OPERATOR | SEED
verification     = UNVERIFIED | AI_ASSISTED | OPERATOR_VALIDATED

## 7.2 Tablas mínimas

| Tabla | Campos obligatorios clave | Índices |
| --- | --- | --- |
| incidents | id uuid, category, status, verification, location geography(Point,4326), severity 0-100, current_risk_score, current_risk_level, created_at, updated_at, resolved_at. | GIST(location), status, category, created_at. |
| reports | id, incident_id, anonymous_session_id hash, note, source, lat/lng snapshot, captured_at, created_at. | incident_id, created_at. |
| media_assets | id, report_id, bucket/path, mime_type, bytes, width, height, sha256. | report_id, sha256. |
| ai_analyses | id, report_id, provider, model, prompt_version, category, severity, confidence, signals jsonb, raw_schema_version, created_at. | report_id. |
| weather_snapshots | id, incident_id, provider, observed_at, forecast_from/to, precip_1h, precip_3h, precip_6h, is_stale, payload_excerpt jsonb. | incident_id, observed_at. |
| risk_snapshots | id, incident_id, score, level, factors jsonb, formula_version, created_at. | incident_id, created_at. |
| incident_events | id, incident_id, actor_type, actor_id nullable, event_type, from_status, to_status, metadata jsonb, created_at. | incident_id, created_at. |
| profiles | user_id, role OPERATOR¦ADMIN, display_name. | user_id unique. |

## 7.3 Constraints obligatorios

severity y risk_score BETWEEN 0 AND 100.

latitude BETWEEN -90 AND 90; longitude BETWEEN -180 AND 180 antes de crear geography.

captured_at no puede estar > 10 minutos en el futuro; si viene de metadata del dispositivo, server controla tolerancia.

media mime permitido P0: image/jpeg, image/png, image/webp.

media ≤ REPORT_MAX_IMAGE_MB (8 MB default); ancho/alto entre 320 y 6000 px.

status transition validada por dominio, no update libre.

resolved_at requerido cuando status=RESOLVED; nulo en estados activos.

## 7.4 RLS

anon: no SELECT directo a tablas privadas; crear reporte exclusivamente por endpoint server.

authenticated operator: SELECT incidents/reports/analyses; UPDATE status mediante endpoint que valida rol.

service_role: solo server.

Storage report-media: privado; upload server-side; download con signed URL de 5 minutos solo para operador autenticado.

# 8. Contratos de API

## POST /api/reports

multipart/form-data
image: File (required)
latitude: number (required)
longitude: number (required)
capturedAt: ISO-8601 (required)
note: string <= 280 (optional)
anonymousSessionId: UUID (required)

201 response
{
  "reportId": "uuid",
  "incidentId": "uuid",
  "status": "REPORTED|NEEDS_REVIEW",
  "analysis": {
    "category": "BLOCKED_DRAIN",
    "severity": 82,
    "confidence": 0.91
  },
  "risk": {
    "score": 74,
    "level": "HIGH",
    "reasons": ["drenaje obstruido", "lluvia prevista"]
  },
  "duplicateOf": null
}

## GET /api/incidents

Query: bbox=minLng,minLat,maxLng,maxLat; category?; status?; riskLevel?
200: { items: IncidentMapItem[], updatedAt: string }

Public IncidentMapItem MUST NOT contain media URL, anonymousSessionId, exact reporter metadata or internal notes.

## PATCH /api/incidents/:id/status

Authenticated OPERATOR/ADMIN only
{ "toStatus": "VALIDATED|ASSIGNED|IN_PROGRESS|RESOLVED|DISMISSED", "reason": "optional <= 280" }
200: incident summary + new event id
409: invalid state transition
403: no role
404: incident not found

## POST /api/routes/compare

{
  "origin": {"lat":18.48,"lng":-69.91},
  "destination": {"lat":18.47,"lng":-69.89}
}

200 {
  "routes": [
    {"id":"r1","durationSeconds":720,"distanceMeters":5400,"exposureScore":68,"nearbyCriticalIncidents":2,"geometry":{...}},
    {"id":"r2","durationSeconds":960,"distanceMeters":6100,"exposureScore":18,"nearbyCriticalIncidents":0,"geometry":{...}}
  ],
  "recommendedRouteId": "r2",
  "disclaimer": "Alternativa de menor exposición..."
}

## Errores estándar

{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR|UPSTREAM_TIMEOUT|UNAUTHORIZED|FORBIDDEN|NOT_FOUND|CONFLICT|INTERNAL_ERROR",
    "message": "Mensaje seguro para usuario",
    "fieldErrors": {"latitude": ["..."]},
    "requestId": "uuid"
  }
}

# 9. Flujo de creación de reporte

1.  UI solicita ubicación al tocar Reportar, no al cargar la home.

2.  Si el usuario deniega GPS, mostrar explicación y permitir colocar pin manualmente en P1; para P0, requerir ubicación para enviar.

3.  Capturar/seleccionar una única imagen.

4.  Validar cliente: tipo, tamaño y preview; server repite todas las validaciones.

5.  Generar anonymousSessionId UUID en localStorage si no existe.

6.  Enviar multipart al server.

7.  Server valida payload con Zod y metadata de imagen real.

8.  Guardar report temporal y media privada.

9.  Calcular hash SHA-256 para detectar archivo repetido exacto.

10.  Ejecutar VisionProvider. Timeout recomendado: 12 s.

11.  Validar Structured Output. Si error/timeout: category=OTHER, severity=50, verification=UNVERIFIED, status=NEEDS_REVIEW y continuar.

12.  Buscar incidentes similares dentro de radio/ventana. Si hay match fuerte, adjuntar report al incidente existente; si no, crear incident.

13.  Consultar WeatherProvider; timeout 4 s. Si falla, usar weather neutral y marcar stale.

14.  Calcular Risk Snapshot.

15.  Registrar IncidentEvent REPORT_CREATED o REPORT_ATTACHED.

16.  Responder al cliente con resumen y mensaje de que la clasificación es asistida.

# 10. Integración de IA

Principio La IA propone; el sistema valida. Ningún output del modelo se persiste sin pasar un JSON Schema/Zod y límites de dominio.

## 10.1 Interface

export interface VisionProvider {
  analyze(input: { imageBytes: Buffer; mimeType: AllowedImageMime }): Promise<VisionAnalysis>;
}

type VisionAnalysis = {
  category: IncidentCategory;
  severity: number;          // integer 0..100
  confidence: number;        // 0..1
  signals: {
    trashLevel: 'NONE'|'LOW'|'MEDIUM'|'HIGH'|'UNKNOWN';
    waterPresent: boolean;
    smokeOrFirePresent: boolean;
    drainVisible: boolean;
    roadObstruction: 'NONE'|'PARTIAL'|'FULL'|'UNKNOWN';
  };
  summary: string;           // <= 160 chars, no identity claims
};

## 10.2 Prompt invariants

Clasificar únicamente evidencia visible; no inferir identidad, intención, culpabilidad, raza, edad exacta ni placa.

Si la evidencia es ambigua, bajar confidence y usar OTHER cuando corresponda.

Severity representa impacto visual aproximado, no riesgo médico ni legal.

No describir rostros ni transcribir placas.

Structured Outputs con JSON Schema estricto; no JSON libre.

Guardar prompt_version="vision-v1" y model para reproducibilidad.

## 10.3 Tests IA

Schema válido para cada categoría fixture.

severity=-1/101 del mock debe ser rechazado.

categoría desconocida debe fallar schema y entrar NEEDS_REVIEW.

timeout produce fallback sin perder reporte.

imagen sin incidente produce OTHER con confianza baja en fixture controlado.

prompt no solicita identificación de personas/placas.

# 11. Detección de duplicados

El MVP no necesita clustering complejo. Usa dos señales: duplicado exacto de media y proximidad espacio/tiempo + categoría compatible.

1) Exact media duplicate:
   if media.sha256 already exists within 24h -> strong duplicate candidate

2) Spatial duplicate candidate:
   ST_DWithin(existing.location, new.location, radius=60m)
   AND existing.created_at >= now - 24h
   AND existing.status NOT IN (RESOLVED, DISMISSED)
   AND category compatible

3) Candidate score:
   distance <= 20m: +50
   distance <= 60m: +30
   same category: +30
   compatible category (TRASH<->BLOCKED_DRAIN, FLOOD_WATER<->BLOCKED_DRAIN): +15
   created <= 3h: +20
   created <= 24h: +10
   exact hash: +100

>=80 => attach automatically
50..79 => create new incident but mark POSSIBLE_DUPLICATE metadata
<50 => new incident

Nunca fusionar automáticamente FIRE_SMOKE con otro incidente por categoría compatible; requiere misma categoría o hash.

Al adjuntar como duplicado, conservar el Report individual y aumentar recurrencia/evidencia del Incident.

Testear límites exactos 20m, 60m, 3h y 24h.

# 12. Risk Engine

## 12.1 Fórmula versionada

risk = round(
  severityFactor   * 0.30 +
  recurrenceFactor * 0.25 +
  weatherFactor    * 0.20 +
  historyFactor    * 0.15 +
  contextFactor    * 0.10
)

clamp risk to 0..100
formulaVersion = "risk-v1"

## 12.2 Normalización

| Factor | Regla P0 |
| --- | --- |
| severityFactor | Incident severity 0-100. |
| recurrenceFactor | 0 reports=0; 1=20; 2=40; 3=60; 4=80; >=5=100 dentro de 14 días/100m. |
| weatherFactor | Max de precipitación próxima normalizada: <1mm=0; 1-4.9=25; 5-14.9=50; 15-29.9=75; >=30mm/6h=100. Parámetros de demo, no umbral científico. |
| historyFactor | 0 histórico=0; 1-2=30; 3-5=60; >=6=100 en 180 días/100m. |
| contextFactor | Blocked drain +20; flood water +30; blocked road +20; vía principal seed +20; alert flag manual +30; clamp 100. |

## 12.3 Nivel

0..25   LOW
26..50  MODERATE
51..75  HIGH
76..100 CRITICAL

## 12.4 Reasons

Generar 1-3 razones ordenadas por contribución absoluta.

Ejemplos: “5 reportes similares recientes”, “lluvia significativa prevista en 6 h”, “drenaje obstruido con severidad alta”.

Nunca mostrar “se inundará” ni probabilidad no validada.

## 12.5 Unit tests obligatorios

Todos los factores 0 => score 0 LOW.

Todos 100 => score 100 CRITICAL.

Boundary 25/26, 50/51, 75/76.

Clamp de contextFactor y score.

Determinismo: misma entrada produce mismo score/reasons.

Falta clima => weatherFactor=0 y reason no menciona clima.

# 13. Integración meteorológica

## 13.1 Provider

interface WeatherProvider {
  getForecast(input:{lat:number; lng:number; now:Date}): Promise<{
    precipitation1hMm:number;
    precipitation3hMm:number;
    precipitation6hMm:number;
    fetchedAt:string;
    source:string;
  }>;
}

## 13.2 Open-Meteo

Enviar latitude/longitude y pedir hourly precipitation.

Timezone: America/Santo_Domingo para interpretación de horas del producto; internamente persistir UTC.

Calcular sums 1h/3h/6h a partir del primer forecast >= now.

Timeout 4 s; máximo 1 retry con jitter pequeño si el tiempo de hackathon lo permite.

Cache por geocelda aproximada (~1 km) durante 10 min para evitar llamadas repetidas.

## 13.3 Fallback

Si API falla: recuperar último snapshot <= 60 min y set is_stale=true.

Si no existe snapshot: valores 0 y source=unavailable; UI muestra “clima no disponible” y no inventa un estado.

DEMO_MODE puede inyectar fixture de 30mm/6h con banner “SIMULACIÓN”.

# 14. Mapa y geoespacial

Centro demo inicial: Gran Santo Domingo; no fijar dirección exacta del usuario como default persistido.

MapLibre v6; cargar incidentes por bbox visible, no todo el dataset.

Zoom bajo: clusters con conteo. Zoom alto: pins individuales.

Pin incluye forma + icono + etiqueta de riesgo, no solo color.

Popup público: categoría, nivel, “actualizado hace X”, estado, número de reportes agrupados. Sin foto original.

Filtro: categoría, riesgo, estado activo. Botón “Mi ubicación” requiere acción del usuario.

Hotspot P1: no implementar hasta P0 verde.

Privacidad geográfica Para mapa público, redondear/perturbar coordenada de categorías sensibles si se incorporan en el futuro. En P0 las categorías son infraestructura/ambiente y no se publica identidad del reportante.

# 15. Routing y Exposure Score

## 15.1 Candidate routes

Solicitar OSRM route con alternatives=2 o el máximo disponible; geometries=geojson; overview=full.

Si OSRM devuelve una sola ruta, mostrar una ruta y explicar que no se encontró alternativa.

Validar que origin/destination estén dentro del área demo configurable; máximo 50 km entre puntos en P0.

## 15.2 Exposure calculation

For each active incident within 80m of route geometry:
  incidentContribution = riskScore * distanceWeight * verificationWeight

Distance weight:
  0..20m  = 1.0
  21..40m = 0.7
  41..80m = 0.4

Verification weight:
  OPERATOR_VALIDATED = 1.0
  AI_ASSISTED        = 0.8
  UNVERIFIED         = 0.6

routeExposureRaw = sum(contributions)
exposureScore = min(100, round(routeExposureRaw / 2.5))  # calibrated for demo

Recommended route = lowest exposureScore, unless it is >40% slower than fastest;
if >40% slower, label both and do not auto-recommend.

Guardar parámetros en routing-v1 para reproducibilidad.

Mostrar duración/distancia junto al exposure; no ocultar el trade-off.

No usar “safe route”. Copy estándar: “Menor exposición a incidentes reportados”.

Tests: incidente a 10m pesa más que a 70m; VALIDATED pesa más que UNVERIFIED; no incidentes => score 0; route >40% slower no auto-recommend.

# 16. Estados y dashboard

Allowed transitions:
REPORTED -> NEEDS_REVIEW | VALIDATED | DISMISSED | DUPLICATE
NEEDS_REVIEW -> VALIDATED | DISMISSED | DUPLICATE
VALIDATED -> ASSIGNED | DISMISSED
ASSIGNED -> IN_PROGRESS | VALIDATED
IN_PROGRESS -> RESOLVED | ASSIGNED
RESOLVED -> (terminal in MVP)
DISMISSED -> (terminal)
DUPLICATE -> (terminal report/incident alias)

Dashboard default sort: CRITICAL/HIGH first, risk_score desc, created_at asc dentro del mismo score.

Cards muestran categoría, score, razones, recurrencia, edad del reporte y verificación.

Operador puede corregir category/severity antes de VALIDATED; esa acción genera evento y recalcula risk.

RESOLVED requiere resolución breve (10-280 chars) para demo/auditoría.

No borrar incidentes desde UI del MVP.

# 17. Design system completo

## 17.1 Dirección visual

Estética pública, moderna y limpia: superficies blancas, morado profundo para estructura/acción, dorado para puntos de atención y estrellas. Las estrellas representan señales ciudadanas conectadas. No copiar el logotipo, estrella única, tonos exactos ni composición de un partido político.

| Token CSS | Valor | Uso permitido |
| --- | --- | --- |
| --pa-purple-900 | #3B1558 | Top bar, hero, headings oscuros. |
| --pa-purple-700 | #532275 | Botón primario, focus, links. |
| --pa-purple-500 | #7542A6 | Hover, gráficos secundarios. |
| --pa-gold-500 | #F4C542 | Estrellas, highlights, chips con texto Ink. |
| --pa-gold-700 | #8C5A00 | Texto dorado accesible sobre blanco. |
| --pa-white | #FFFFFF | Cards y surfaces. |
| --pa-canvas | #FAF8FC | Background. |
| --pa-ink | #24172D | Texto principal. |
| --pa-muted | #625A68 | Texto secundario. |
| --pa-border | #E4DCEA | Bordes. |

## 17.2 Contraste validado

| Combinación | Ratio | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Blanco / Purple 900 | 14.64:1 | AAA texto normal. |
| Blanco / Purple 700 | 11.33:1 | AAA texto normal. |
| Blanco / Purple 500 | 6.80:1 | AA texto normal. |
| Ink / Gold 500 | 10.45:1 | AAA. |
| Gold 700 / Blanco | 5.87:1 | AA. |
| Muted / Blanco | 6.60:1 | AA. |

## 17.3 Riesgo

| Nivel | Color | Representación adicional |
| --- | --- | --- |
| LOW | #2E7D32 | ✓ + “Bajo” + score. |
| MODERATE | #8C6A00 | ● + “Moderado” + score. |
| HIGH | #B45309 | ▲ + “Alto” + score. |
| CRITICAL | #B42318 | ! + “Crítico” + score. |

## 17.4 Tipografía y layout

Font: Inter; fallback ui-sans-serif/system-ui.

Base móvil: 16px; small 14px; h3 20px; h2 28px; h1 36-44px responsive.

Max content width: 1200px; report form max 640px.

Spacing: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64.

Cards radius 16px; inputs 12px; buttons 12px; shadows muy suaves.

Touch targets mínimo 44x44px.

Focus visible 3px Purple 500 + 2px offset.

## 17.5 Estrellas

Usar 3-5 estrellas/sparks pequeñas conectadas por líneas finas como patrón de “señales”.

Gold sobre morado o Purple sobre canvas.

Decorativas: aria-hidden=true.

No sustituir íconos funcionales por estrellas.

No usar una gran estrella amarilla única en el centro del logo.

## 17.6 Componentes base

Button: primary, secondary, ghost, danger.

Input, Textarea, Select, FileDrop, LocationPermissionCard.

RiskBadge, StatusBadge, CategoryIcon, ConfidenceBadge.

IncidentCard, RiskReasons, WeatherBanner, MapLegend.

Toast + inline error; Modal solo para confirmaciones destructivas/no reversibles.

Skeleton para mapa/cards; EmptyState con próxima acción clara.

# 18. Pantallas y comportamiento

| Pantalla | Especificación |
| --- | --- |
| Home / | Hero “Reporta un punto. Anticipa el riesgo.” CTA Reportar + CTA Ver mapa. 3 pasos: Reporta → Analizamos → Priorizamos. Banner de seguridad: información complementaria, no alerta oficial. |
| Report /report | Paso 1 foto; paso 2 ubicación; paso 3 nota opcional. Progreso 1/3, 2/3, 3/3. Botón Enviar deshabilitado hasta requisitos. |
| Review /report/review | Preview local, coordenada aproximada/map mini, consentimiento de envío. Después de respuesta: categoría sugerida, riesgo y enlace al incidente. |
| Map /map | Mapa full-height, filtros bottom sheet móvil / sidebar desktop. Leyenda visible. Clusters. Botón ubicación. |
| Incident /incident/:id | Categoría, score/razones, estado, número de reportes, actualización; sin media pública. |
| Route /route | Origin/destination, mapa, alternativas cards; duración, distancia, exposure y disclaimer. |
| Dashboard /dashboard | Auth. KPI cards simples, cola de incidentes, filtro, sort fijo, mini mapa. |
| Admin Incident | Media privada con signed URL, IA vs operador, historial, acciones de estado, recalcular risk. |

## Estados UI obligatorios

Loading

Empty

Error recoverable

Offline/connection lost

Permission denied

Upstream stale

Simulation mode

Success

# 19. Validaciones

| Campo/acción | Cliente | Servidor |
| --- | --- | --- |
| Imagen | Extensión/mime, <=8MB, preview. | Revalidar mime real, bytes, dimensiones; reject executable/polyglot sospechoso. |
| Lat/Lng | Números y rangos. | Rangos + finite; crear geography server-side. |
| capturedAt | ISO válido. | No >10 min futuro; no >24h pasado para P0 citizen report. |
| Nota | Trim; <=280. | Trim; <=280; escapar salida, no HTML. |
| anonymousSessionId | UUID. | UUID v4/compatible; hash antes de persistir. |
| Status | UI solo opciones válidas. | Máquina de estados autoritativa. |
| Route points | Lat/lng. | Distancia máxima 50 km; ambos en región demo. |
| AI output | n/a | Zod enum/ranges/string lengths. |
| Weather | n/a | finite >=0; timestamp coherente. |

## Mensajes de validación

Específicos y accionables: “La imagen supera 8 MB” en lugar de “Error 400”.

No borrar lo que el usuario escribió si una validación falla.

Errores de ubicación incluyen botón “Intentar nuevamente”.

Errores upstream no culpan al usuario; conservar el reporte si ya fue guardado.

# 20. Seguridad y privacidad

WCAG 2.2 AA [S4], OWASP ASVS 5.0 [S5] y minimización alineada con Ley 172-13 [S6].

CSP compatible con MapLibre; evitar unsafe-inline si es posible.

CSRF: usar patrones de Next/SameSite y no crear endpoints mutables GET.

Autorización server-side por role; ocultar botón no sustituye autorización.

RLS habilitado antes de conceder acceso Data API.

Signed URLs de media ≤5 min; jamás poner service role en browser.

No loggear image bytes, API keys, session ids sin hash ni signed URLs.

Headers: HSTS en prod, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, frame-ancestors en CSP.

Rate limit P0 por anonymousSessionId hash: 5 reports/hora; admin 60 mutations/min. Si no se implementa infraestructura distribuida, documentar limitación.

No ejecutar reconocimiento facial/OCR de placas; no enviar instrucciones de identificación al modelo.

Retención propuesta P0 demo: limpiar media seed al finalizar; producto real requiere política formal y base jurídica.

# 21. Observabilidad y manejo de errores

Cada request server genera requestId UUID y lo devuelve en errores.

Logger JSON: timestamp, level, requestId, route, durationMs, provider, result; sin PII/media.

Métricas mínimas en console/analytics: reports_created, ai_success/failure, weather_success/failure, route_success/failure, avg_processing_ms.

Provider timeout se mapea a UPSTREAM_TIMEOUT y fallback cuando aplique.

UI reporta “Clasificación pendiente de revisión” si IA falla, no “Reporte fallido” si el reporte ya quedó guardado.

Health endpoint P1; para hackathon basta smoke check de DB y providers desde dashboard dev oculto.

# 22. Testing

## 22.1 Pirámide mínima

| Tipo | Qué cubre | Gate |
| --- | --- | --- |
| Unit | RiskEngine, duplicate score, validation, state machine, exposure. | 100% de reglas críticas. |
| Integration | Route handlers + Supabase test schema/mocks + providers MSW. | Happy + failures principales. |
| Component | Forms, badges, filters, loading/error. | Comportamiento visible. |
| E2E | Citizen report, map, admin resolve, route compare. | 4 flows P0. |
| A11y | axe + keyboard + contrast manual. | 0 critical/serious en pantallas P0. |
| Performance | Lighthouse/manual y API timing demo. | Sin bloqueo obvio; budgets abajo. |

## 22.2 Unit tests exactos

Risk: 0/100 y boundaries 25/26/50/51/75/76.

Risk: weather unavailable no cambia score por datos inventados.

State machine: cada transición permitida + todas las transiciones prohibidas desde terminales.

Duplicate: 19m/20m/21m/59m/60m/61m; 2h59/3h01; 23h59/24h01; exact hash.

Exposure: dist weights 20/21/40/41/80/81m; verification weights; 40% slower threshold.

Validation: lat -90/90 accepted, -90.1/90.1 reject; lng boundaries; note 280/281; image 8MB/8MB+1.

## 22.3 Integration tests

POST report success with MockVision + MockWeather creates report, incident, risk snapshot and event.

AI timeout still returns 201 with NEEDS_REVIEW.

Weather timeout still returns 201 and marks weather unavailable/stale.

Duplicate attaches second report to existing incident.

Unauthorized status update 401/403; invalid transition 409.

Public incidents API does not expose media path/session/internal metadata.

Routing upstream NoRoute maps to safe 422/503 response and UI handles it.

## 22.4 E2E scenarios

1.  Citizen: open report → upload fixture blocked-drain.jpg → allow/mock location → submit → sees category/risk → incident appears on map.

2.  Duplicate: submit second nearby fixture → incident report count increases instead of duplicate pin.

3.  Operator: sign in → open high-risk incident → validate → assign → in progress → resolve; audit timeline visible.

4.  Route: choose fixture origin/destination → see 2 alternatives → lower exposure route labeled appropriately with disclaimer.

## 22.5 Accessibility checks

Tab through every interactive element.

Visible focus never clipped.

Map has textual alternative/list of incidents.

Risk is icon + text + number, not color only.

Form labels programmatically associated.

Errors announced with aria-live where appropriate.

Zoom browser 200% no loss of function.

Touch targets >=44px.

## 22.6 Performance budgets de hackathon

Home/report JS should remain lean; lazy-load map library on map screens.

P95 server response excluding AI <800ms for internal CRUD.

AI/report total target <15s; show progress after 1s.

Map first meaningful render target <3s on normal broadband demo.

Image client compression P1; P0 enforce <=8MB.

# 23. Datos seed y escenarios de demo

| Fixture | Escenario |
| --- | --- |
| INC-001 | BLOCKED_DRAIN, severity 85, 4 reports, forecast 22mm/6h → CRITICAL. |
| INC-002 | TRASH, severity 60, 2 reports, forecast 3mm/6h → MODERATE/HIGH según formula. |
| INC-003 | FLOOD_WATER, severity 90, operator validated → CRITICAL. |
| INC-004 | BLOCKED_ROAD, severity 70, unverified → HIGH. |
| INC-005 | Resolved recurring blocked drain, histórico para factor. |
| ROUTE-A | Fast route passes within 20m of INC-001 and INC-003. |
| ROUTE-B | +15-25% duration, avoids critical incidents. |

Seed usa coordenadas de demo no vinculadas a personas específicas.

Agregar 10-20 incidentes totales para clusters y filtros.

MockVision debe reconocer fixtures por filename/hash para resultados deterministas.

MockWeather tiene NORMAL y HEAVY_RAIN. El banner debe decir SIMULACIÓN cuando se usa HEAVY_RAIN manual.

# 24. Implementación por fases — step by step

## Fase 0 — Freeze + bootstrap

Objetivo: repo reproducible y decisiones cerradas.

### Pasos

1.  Crear repo y README con scope P0/P1/P2.

2.  Instalar Node 24 LTS y pnpm/npm; fijar packageManager y lockfile.

3.  Crear Next.js 16.3.3 TypeScript App Router.

4.  Configurar ESLint, Prettier, tsconfig strict, scripts typecheck/lint/test.

5.  Crear .env.example + lib/env.ts.

6.  Crear docs/implementation-status.md.

### Definition of Done

npm run build PASS

npm run typecheck PASS

npm run lint PASS

Home placeholder visible.

## Fase 1 — Design system + shell

Objetivo: UI base consistente antes de features.

### Pasos

1.  Crear CSS tokens exactos de sección 17.

2.  Configurar Inter/system font.

3.  Crear Button/Input/Textarea/Badge/Card/Skeleton/Toast.

4.  Crear AppHeader con constelación decorativa y footer/disclaimer.

5.  Crear páginas vacías/rutas P0.

6.  Agregar axe smoke para home/report.

### Definition of Done

Contrastes coinciden con tabla

Keyboard focus visible

Mobile 375px y desktop 1440px sin overflow.

## Fase 2 — Supabase + schema

Objetivo: persistencia, auth admin y storage privado.

### Pasos

1.  Crear Supabase project/dev.

2.  Enable PostGIS en schema recomendado.

3.  Escribir migration de tablas/enums/constraints/indexes.

4.  Crear RLS policies y bucket report-media privado.

5.  Implementar clients server/browser separados.

6.  Crear admin demo user y profile OPERATOR.

7.  Ejecutar seed mínimo.

### Definition of Done

Migration limpia desde cero

RLS tests básicos

Anon no puede leer media/table privadas directamente.

## Fase 3 — Citizen report intake

Objetivo: reporte guardado aun sin IA.

### Pasos

1.  Construir /report 3 pasos.

2.  Implementar permission flow GPS.

3.  Preview de foto + validations cliente.

4.  POST /api/reports server validation.

5.  Guardar media, report, incident provisional.

6.  Success confirmation.

### Definition of Done

Validación 8MB/mime/rangos

201 crea entidades

Error mantiene input cuando sea posible.

## Fase 4 — Vision AI

Objetivo: clasificación real desacoplada.

### Pasos

1.  Crear VisionProvider interface + MockVisionProvider.

2.  Crear OpenAI provider con Responses API + Structured Output.

3.  Definir schema vision-v1.

4.  Integrar timeout/fallback NEEDS_REVIEW.

5.  Persistir ai_analyses.

6.  Permitir operator correction posteriormente.

### Definition of Done

Provider contract tests

Invalid JSON rejected

Timeout no pierde report.

## Fase 5 — Duplicate + Risk

Objetivo: convertir reportes en incidentes inteligentes.

### Pasos

1.  Implementar PostGIS candidate query.

2.  Implementar pure duplicate scoring.

3.  Attach report o create incident según thresholds.

4.  Implementar RiskEngine risk-v1.

5.  Persistir snapshot/factors/reasons.

6.  Crear unit tests de boundaries.

### Definition of Done

Todos los boundary tests PASS

Segundo reporte demo agrupa correctamente

Score explicable visible.

## Fase 6 — Weather

Objetivo: risk dinámico por clima.

### Pasos

1.  Crear WeatherProvider + mock.

2.  Open-Meteo adapter.

3.  Calcular 1h/3h/6h sums.

4.  Cache 10 min por celda.

5.  Fallback stale/unavailable.

6.  Botón DEMO heavy rain solo si DEMO_MODE.

7.  Recalcular risk al cambiar snapshot.

### Definition of Done

API failure no rompe report

SIMULACIÓN claramente marcada

Risk cambia de forma determinista.

## Fase 7 — Public map

Objetivo: visualizar incidentes y riesgo.

### Pasos

1.  Instalar/configurar MapLibre.

2.  GET incidents por bbox.

3.  GeoJSON source + clusters + pins.

4.  Filtros category/risk.

5.  Popup sin media/PII.

6.  Incident detail.

7.  Textual incident list para accesibilidad.

### Definition of Done

No data leak

Map responsive

Filter tests

Keyboard access a lista equivalente.

## Fase 8 — Dashboard operator

Objetivo: workflow operacional.

### Pasos

1.  Auth guard dashboard.

2.  Priority queue sort.

3.  Incident detail con signed media.

4.  Correct category/severity.

5.  State transition endpoint.

6.  Audit timeline.

7.  Resolve reason.

### Definition of Done

Unauthorized blocked

Invalid transition 409

Resolve creates event/resolved_at.

## Fase 9 — Routing

Objetivo: demostrar reutilización de reportes para movilidad.

### Pasos

1.  RoutingProvider OSRM + mock.

2.  Route compare endpoint.

3.  Turf buffer/distance to route.

4.  Exposure routing-v1.

5.  Route page cards/map.

6.  Disclaimer obligatorio.

### Definition of Done

Exposure boundary tests

NoRoute handled

Nunca usa copy “ruta segura”.

## Fase 10 — Hardening + test pass

Objetivo: cero sorpresas en demo.

### Pasos

1.  Integration suite completa.

2.  4 E2E flows.

3.  axe scan.

4.  Manual 375/768/1440.

5.  Failure drills: AI down, weather down, OSRM no route.

6.  Security review env/RLS/logs.

7.  Build production.

### Definition of Done

All gates green

No critical/serious a11y

No secrets in bundle/log.

## Fase 11 — Demo + deploy

Objetivo: demo reproducible en un click.

### Pasos

1.  Deploy Vercel.

2.  Run migrations/seed prod demo.

3.  Set env secrets.

4.  Smoke test deployed URL.

5.  Rehearse 3-minute demo.

6.  Create fallback screenshots/video only if allowed by hackathon.

7.  Freeze code 1-2h before judging except critical fixes.

### Definition of Done

Demo flow repeated 3x

Mock mode available

README contains recovery steps.

# 25. CI/CD y despliegue

Required scripts:
  npm run dev
  npm run lint
  npm run typecheck
  npm run test
  npm run test:integration
  npm run test:e2e
  npm run build

CI on pull request:
  install --frozen-lockfile
  lint
  typecheck
  unit tests
  build

Pre-demo/full:
  integration
  e2e
  accessibility smoke

Vercel preview por PR si el tiempo lo permite.

Production deployment solo desde main/tag demo-ready.

Supabase migrations versionadas; no cambios manuales no reproducibles salvo creación inicial del proyecto/secretos.

README debe incluir “from zero to running” en <=15 min para un desarrollador con credenciales.

# 26. Demo y checklist final

## Demo principal — 3 minutos

1.  Abrir mapa: mostrar puntos y explicar que son señales, no alertas oficiales.

2.  Ciudadano reporta foto de drenaje obstruido; IA clasifica y score inicial aparece.

3.  Activar SIMULACIÓN de lluvia fuerte; score sube y dashboard lo mueve a prioridad superior.

4.  Mostrar segundo reporte cercano agrupándose y aumentando recurrencia.

5.  Abrir route compare: ruta rápida cruza puntos críticos; alternativa tarda más pero tiene menor exposure.

6.  Cerrar en dashboard: operador valida y asigna el punto.

## Checklist 30 min antes

Vercel URL abre en incógnito.

Admin demo login funciona.

Supabase activo.

OpenAI quota/API key funciona; MockVision listo.

Open-Meteo funciona; MockWeather listo.

OSRM funciona; fixture routes/mock listo.

Seed reset ejecutado.

No banners de error dev.

Browser zoom 100%; pantalla demo cargada.

No mostrar secretos/console.

# 27. Backlog P1/P2

| Prioridad | Feature | Condición para iniciar |
| --- | --- | --- |
| P1 | Video 10-15s | P0 estable; validar tamaño/privacidad/costo. |
| P1 | Notificaciones de cambio de riesgo | Modelo de consentimiento definido. |
| P1 | Ruta multi-stop de brigada | Dashboard y routing P0 estables. |
| P1 | Blur de rostros/placas | Proveedor/algoritmo validado; conservar original privado. |
| P2 | Integración con organismos | Acuerdos/API oficiales. |
| P2 | Modelos predictivos | Dataset histórico y ground truth suficiente. |
| P2 | Cobertura nacional | Gobernanza, escalabilidad y multi-jurisdicción. |

# 28. Definition of Done global

Un usuario puede crear un reporte P0 desde móvil sin cuenta.

El reporte nunca se pierde porque falle IA o clima; entra fallback visible.

IA devuelve schema validado y no intenta identificar personas/placas.

Duplicados demo se agrupan como fue definido.

Risk Score es reproducible, versionado y muestra razones.

El clima puede modificar risk y el modo simulación está claramente marcado.

Mapa público no filtra media ni identificadores del reportante.

Dashboard exige rol y aplica state machine.

Routing compara exposición sin afirmar seguridad.

Unit + integration + E2E + accessibility gates definidos están verdes.

No existen secretos en repositorio, browser bundle o logs.

UI cumple la paleta/tokens y no replica una identidad política.

README permite levantar el proyecto y ejecutar seed/tests.

Demo desplegado se ejecuta tres veces seguidas sin intervención manual fuera del guion.

# Referencias validadas

[S1] Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales — Línea Verde RD: aplicación para denuncias ambientales; admite fotos y videos y permite seguimiento. Publicado 27 abril 2024.

[S2] Presidencia de la República Dominicana — Saneamiento de cañadas e inversión en drenaje pluvial; 50 de 75 puntos críticos reforzados; piloto de semáforos pluviales e integración con videovigilancia 9-1-1. Publicado 27 octubre 2025.

[S3] Portal de Datos Abiertos / INDOMET — Acumulados de precipitación 2018-2025; última actualización reportada 19 enero 2026.

[S4] W3C — WCAG 2.2 y criterio 1.4.3: contraste mínimo 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande.

[S5] OWASP — Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0 como base de verificación de seguridad de aplicaciones.

[S6] INDOTEL — Ley 172-13 sobre protección integral de datos personales en República Dominicana.

[S7] Ministerio de Medio Ambiente — Ley 64-00 y marco legal ambiental; Ley 225-20 y su reglamento sobre gestión de residuos sólidos.

[S8] Open-Meteo — API de pronóstico con coordenadas y variables horarias, incluida precipitación.

[S9] Project OSRM — Servicios Route, Table, Nearest y Trip para rutas y matrices de tiempo/distancia sobre OpenStreetMap.

[S10] Supabase — PostGIS disponible para consultas geoespaciales e indexación; RLS recomendado para acceso a datos.

[S11] Next.js / Node.js — Al 27 agosto 2026: Next.js 16.3.3 Active LTS y Node.js 24.20.0 LTS.

[S12] MapLibre — MapLibre GL JS v6 como librería TypeScript/ESM para mapas interactivos.

[S13] OpenAI Platform — GPT-5.6 Luna disponible en la API de OpenAI; admite imagen como entrada y Structured Outputs en Responses API.